DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto y Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: EduVauldt Modular

Revisión: [01]

01/10/2026

Product Backlog

Contenido

2	Ficha del documento	2

3	Integrantes:	3

4	Historias de Usuario	4

4.1	Historia 001	4

4.1.1	Definición	4

4.1.2	Criterios de Aceptación	4

4.2	Historia 002	4

4.2.1	Definición	4

4.2.2	Criterios de Aceptación	4

4.3	Historia 003	4

4.3.1	Definición	4

4.3.2	Criterios de Aceptación	4

4.4	Historia 004	5

4.4.1	Definición	5

4.4.2	Criterios de Aceptación	5

4.5	Historia 005	5

4.5.1	Definición	5

4.5.2	Criterios de Aceptación	5

5	Backlog	6

5.1	Historias con su peso relativo	6

5.2	Backlog priorizado	6

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |

Documento validado por las partes en fecha:

# Integrantes:

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
| --- | --- |
| Camila Droguett | Desarrolladores fullstack |
|  | Gestora del Proyecto |

# Historias de Usuario

## Historia 001

### Definición

Como estudiante universitario quiero registrarme e iniciar sesión en la plataforma para acceder a mi panel principal de forma segura.

### Criterios de Aceptación

- Criterio 1: El sistema debe permitir el registro de un nuevo usuario mediante correo y contraseña.

- Criterio 2: El sistema debe validar las credenciales al iniciar sesión.

- Criterio 3: Al ingresar correctamente, el usuario debe ser redirigido a un Dashboard o panel principal.

## Historia 002

### Definición

Como estudiante universitario quiero crear y administrar asignaturas estructuradas por unidades para organizar mi material académico.

### Criterios de Aceptación

- Criterio 1: El sistema debe permitir la creación, edición y eliminación de una nueva asignatura.

- Criterio 2: El sistema debe permitir crear unidades asociadas a una asignatura.

- Criterio 3: Al acceder a una asignatura, el sistema debe desplegar las unidades de aprendizaje primero, optimizando la navegación.

## Historia 003

### Definición

Como estudiante universitario quiero subir y organizar mis apuntes y resúmenes dentro de cada unidad.

### Criterios de Aceptación

- Criterio 1: El sistema debe permitir subir archivos (como documentos o imágenes) dentro de una unidad específica.

- Criterio 2: El sistema debe permitir la visualización y consulta del material subido.

- Criterio 3: El sistema debe permitir crear resúmenes de texto directamente en la unidad.

## Historia 004

### Definición

Como estudiante universitario quiero crear y realizar tests de autoevaluación para verificar mis conocimientos de cada unidad.

### Criterios de Aceptación

- Criterio 1: El sistema debe contar con un formulario para la creación de preguntas y alternativas.

- Criterio 2: El sistema debe permitir la creación de tests, registrando las respuestas del usuario.

- Criterio 3: El sistema debe ejecutar el cálculo automático de los resultados una vez finalizado el test y mostrar el progreso.

## Historia 005

### Definición

Como equipo de desarrollo queremos ejecutar pruebas funcionales y desplegar la aplicación para entregar un proyecto estable.

### Criterios de Aceptación

- Criterio 1: Se deben ejecutar casos de prueba para validar el registro, gestión de asignaturas junto con la creación de tests.

- Criterio 2: Se debe registrar y corregir cualquier error o vulnerabilidad de seguridad en el acceso a los datos.

- Criterio 3: La aplicación debe ser desplegada exitosamente para disponer de una versión funcional y demostrable en la web.

# Backlog

## Historias con su peso relativo

| Historia | Peso |
| --- | --- |
| Historia 1 | 5 |
| Historia 2 | 8 |
| Historia 3 | 8 |
| Historia 4 | 15 |
| Historia 5 | 5 |

## Backlog priorizado

| Historia | Sprint |
| --- | --- |
| Historia 1 | 2 |
| Historia 2 | 3 |
| Historia 3 | 3 |
| Historia 4 | 4 – 5 |
| Historia 5 | 6 |